Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края

от 09 августа 2017 г. № 195-р

_

Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

на 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок начала реализации13 | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы)13 | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | бюджеты государственных внебюджетных фондов | местный бюджет | юридические лица | оценка выпадающих доходов | Итого |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Начальник отдела муниципального хозяйства – главный архитектор администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Неделько Г.Н. (далее начальник ОМХ АИМР СК) Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. Директор МКУ ЕДДС ИМР СК Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 7687,56 |  | 25698,12 |  |  |  | 33385,68 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 7687,56 | 0,00 | 1668,48 | 0,00 |  | 0,00 | 9356,04 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Осуществление мер направленных на энергосбережение | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | 01.07. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 7687,56 | 0,00 | 1668,48 | 0,00 |  | 0,00 | 9356,04 |
| 1.1.1 | Изготовление проектно – сметной документации на модернизацию и перевод школьных и дошкольных учреждений Ипатовского района на автономное теплоснабжение | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ---- | ----- | -- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
| 1.1.2 | Изготовление ПСД «Модернизация автономного источника теплоснабжения в МК ДОУ д/с №17 с. Первомайское» с проведением экспертизы | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Изготовление ПСД «Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 16 аул Малый Барханчак» с проведением экспертизы | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Изготовление ПСД«Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №20 с. Красная Поляна» с проведением экспертизы | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Изготовление ПСД «Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 19 аул Юсуп-Кулакский» с проведением экспертизы | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Изготовление ПСД «Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 3 «Ласточка» г. Ипатово» с проведением экспертизы | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Изготовление ПСД «Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 19 «Солнышко» с. Октябрьское | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 1 Количество изготовленных проектно – сметные документации | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Модернизация существующих источников теплоснабжения школьных дошкольных учреждений | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | 01.07.2017 г. | 01.10.2017 г. | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1000,00 |
| 1.2.1 | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №15 с. Лиман | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | 01.07.2017 г. | 01.10.2017 г. | 0,00 | 0,00 | 1000,0 | 0,00 |  | 0,00 | 1000,00 |
| 1.2.2 | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №17 с. Лесная Дача | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МК ДОУ д/с №17 с. Первомайское | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 16 аул Малый Барханчак | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №20 с. Красная Поляна | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 19 аул Юсуп-Кулакский | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 2 Модернизированные источники теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского района | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | 01.07.2017 г. | 01.10.2017 г. | 0,00 | 0,00 | 1000,0 | 0,00 |  | 0,00 | 1000,00 |
| 1.3. | Устройство автономных источников в школьных дошкольных учреждениях | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Устройство автономного отопления в МКОУ СОШ №9 с. Кевсала | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 3 «Ласточка» г. Ипатово | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 19 «Солнышко» с. Октябрьское | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 3 Установленные автономные источники теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского района | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ипатовского муниципального района Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных организациях Ипатовского муниципального района Ставропольского края и муниципальных организациях дополнительного образования детей Ипатовского муниципального района Ставропольского края | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | 01.07. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 7687,56 | 0,00 | 668,48 | 0,00 |  | 0,00 | 8356,04 |
|  | контрольное событие 4 Установленные энергосберегающие оконные блоки из ПВХ в школьных дошкольных учреждениях | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | 01.07. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 7687,56 | 0,00 | 668,48 | 0,00 |  | 0,00 | 8356,04 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 12983,94 | 0,00 |  | 0,00 | 12983,94 |
| 2.1. | Основное мероприятие: Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.07. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | ### Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.07. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | ### Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.07. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | ### Контрольное событие 5 Проведены профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.07. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие: Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском районе Ставропольского края | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.07. 2017 г. | 31.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 0,00 | 12,00 |
| 2.2.1 | Оснащение укрепление учебно-материальной базы по изучению Правил дорожного движения в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей Ипатовского района Ставропольского края». | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.07. 2017 г. | 31.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | ### Информационное обеспечение стенда по детскому дорожно-транспортному травматизму | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.07. 2017 г. | 31.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Проведение информационно- пропагандистских и массовых мероприятий по профилактике детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, направленных на обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении (буклеты, листовки, баннеры). | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Проведение информационно- пропагандистских и массовых мероприятий по профилактике детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, направленных на обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении (буклеты, листовки, баннеры) | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Проведение викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных учреждений. | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | ### Проведение ежегодного районного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Законы дорог уважай» среди учащихся общеобразовательных учреждений» | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.07. 2017 г. | 31.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 0,00 | 12,00 |
| 2.2.7 | ### Проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения. Укрепление учебно - материальной базы. | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.07. 2017 г. | 31.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 0,00 | 12,00 |
|  | ### Контрольное событие 6 ### Проведен ежегодный районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Законы дорог уважай» среди учащихся общеобразовательных учреждений» | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.07. 2017 г. | 31.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 0,00 | 12,00 |
| 2.3. | ### Основное мероприятие ### Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на районных автомобильных дорогах общего пользования | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 12971,94 | 0,00 |  | 0,00 | 12971,94 |
| 2.3.1 | Установка и (или) замена барьерных ограждений на опасных участках автомобильных дорог | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | ------ | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | ### Содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 12871,94 | 0,00 |  | 0,00 | 21871,94 |
|  | ### Контрольное событие 7 ### Выполнено содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 12871,94 | 0,00 |  | 0,00 | 12871,94 |
| 2.3.4 | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | ### Основное мероприятие ### Совершенствование организации движения транспортных средств на автомобильных дорогах администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.07.2017 г. | 01.09.2017 г. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 | 100,0 |
| 2.4.1 | ### Изготовление проектов организации дорожного движения | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.07.2017 г. | 01.09.2017 г. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 | 100,0 |
| 2.4.2 | ### Установка информационных указательных дорожных знаков на автомобильных дорогах | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | ### Контрольное событие 8 ### Изготовлены проекты организации дорожного движения | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.07.2017 г. | 01.09.2017 г. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 | 100,0 |
| 3. | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК, отдел образования АИМР СК Ливенец АМ Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 2982,50 | 0,00 |  | 0,00 | 2982,50 |
| 3.1 | Основное мероприятие Мероприятия, направленные на совершенствование нормативной правовой базы Ипатовского района в области экстремизма, предупреждения терроризма и минимизации его последствий | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Разработка нормативно-правовых документов в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского района Ставропольского края | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие Профилактические мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму в Ипатовском районе | члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Контрольное событие 9 Разработка методических пособий, листовок по профилактике терроризма и экстремизма | члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Контрольное событие 10 Участие в краевых конференциях, семинарах по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Контрольное событие 11 Проведение антитеррористических учений и тренировок с целью повышения взаимодействия по предупреждению террористических актов и минимизации последствий в случае их совершения | Руководители мест массового пребывания людей | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Контрольное событие 12 Проведение учебных тренировок с постоянным и временным персоналом образовательных учреждений для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта | Руководители мест массового пребывания людей | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Основное мероприятие: Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04. 2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |  | 0,00 | 80,00 |
| 3.3.1 | Проведение, организация, участие в соревнованиях с учащимися «Школа безопасности» и «Юный спасатель» | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04. 2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |  | 0,00 | 80,00 |
|  | Контрольное событие 13 Проведены соревнования с учащимися «Школа безопасности» и «Юный спасатель» | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04. 2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |  | 0,00 | 80,00 |
| 3.4 | Мониторинг обстановки на территории района и предоставление информации в межведомственную антитеррористическую комиссию района для координации действий органов местного самоуправления, руководителями организаций, предприятий, объектов с массовым пребыванием людей в целях своевременного принятия решений по обеспечению общественной безопасности и защите населения от террористических актов | члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | Контрольное событие 14 Организация информирования населения о мерах, принимаемых по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории района | члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | Контрольное событие 15 Организация проведения просветительской работы с детьми и учащимися по вопросам бдительности и антитеррористической безопасности | члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | Контрольное событие 16 Выявление фактов распространения информационных материалов экстремистского характера. | члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4 | Контрольное событие 17 Выявление фактов экстремистской деятельности в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков фашистской и экстремистской направленности | члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Обеспечение мер антитеррористической направленности на общественном транспорте, определение мест парковки транспортных средств на территориях прилегающих к объектам и местам с массовым пребыванием людей | руководители муниципальных образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края, и учреждений культуры Ипатовского муниципального района Ставропольского края. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | Контрольное событие 18 Осуществление мониторинга и в случае необходимости внесение изменений в Перечень потенциально-опасных объектов, объектов с массовым участием граждан находящихся на территории Ипатовского района | руководители муниципальных образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края, и учреждений культуры Ипатовского муниципального района Ставропольского края. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Контрольное событие 19 Обеспечение мер безопасности в местах расположения самолетов легкомоторной авиации, авиационной техники применяемой при работах сельскохозяйственного назначения | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АИМР СК | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Контрольное событие 20 Принятие мер по организации на предприятиях и в учреждениях жизнеобеспечения в период объявления повышенной террористической опасности, в выходные и праздничные дни: - ужесточение пропускного режима; - работы диспетчерских служб, групп оперативного реагирования, аварийных бригад | Члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 | Контрольное событие 21 Организация работы по укреплению безопасности объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения путем установки ограждений, ограничение доступа к объектам, установка автоматизированных средств слежения и охраны объектов | Руководители ресурсоснабжающих организаций района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 | Контрольное событие 22 Обеспечение безопасных условий временного хранения на территории района пестицидов и ядохимикатов | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АИМР СК | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6 | Контрольное событие 23 Проведение мониторинга состояния антитеррористической защищенности химически и пожароопасных опасных, объектов жизнеобеспечения и мест массового нахождения людей | Руководители ресурсоснабжающих организаций района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | ### Основное мероприятие: ### «Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»», всего | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. | 01.04. 2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 2943,40 | 0,00 |  | 0,00 | 2943,40 |
| 3.6.1 | Разработка, приобретение и внедрение (установка) аппаратно-программных комплексов систем видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. | 01.04. 2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 147,20 | 0,00 |  | 0,00 | 147,20 |
| 3.6.2 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.04.2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |  | 0,00 | 16,00 |
|  | Контрольное событие 24 Проведено обслуживание системы видеонаблюдения | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.04.2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |  | 0,00 | 16,00 |
| 3.6.3 | Установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.04.2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200,00 |
|  | Контрольное событие 25 Установлены, проведены ремонты ограждений на объектах с массовым пребыванием людей | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.04.2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200,00 |
| 3.6.4 | Устройство и поддержание систем наружного освещения | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.01.2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200,00 |
|  | Контрольное событие 26 Поддержание систем наружного освещения в рабочем состоянии | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.01.2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200,00 |
| 3.6.5 | Расходы связанные с охранными мероприятиями (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений) | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.01.2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 2320,20 | 0,00 |  | 0,00 | 2320,20 |
|  |  | Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. | 01.01.2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 0,00 | 60,00 |
| 3.7. | Основное мероприятие «Информационно-аналитическая деятельность по профилактике терроризма и экстремизма» | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04. 2017 г. | 31.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 0,00 |  | 0,00 | 19,10 |
| 3.7.1. | Приобретение методическое литературы, плакатов, пособий медиаматериалов по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04. 2017 г. | 31.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 0,00 |  | 0,00 | 19,10 |
|  | Контрольное событие 27 Установка в образовательных учреждениях района стендов с плакатами по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04. 2017 г. | 31.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 0,00 |  | 0,00 | 19,10 |
| 3.8. | ### Организация пропаганды религиозной и национальной терпимости представителями традиционных религиозных конфессий | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1 | ### Публикация в средствах массовой информации материалов по общественной и антитеррористической безопасности, и экстремизму | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | ### Контрольное событие 28 Опубликованы в средствах массовой информации материалов по общественной и антитеррористической безопасности, и экстремизму | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | МКУ ЕДДС ИМР СК, МКУ АСФ ИМР СК | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 8003,20 | 0,00 |  | 0,00 | 8003,20 |
| 4.1. | Основное мероприятие Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 3050,0 | 0,00 |  | 0,0 | 3050,0 |
| 4.1.1 | Мероприятия по повышению уровня безопасности, обеспечении средствами индивидуальной защиты сотрудников спасательных служб ГО | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 |
|  | Контрольное событие 29 Приобретение средств индивидуальной защиты и приборов, имущества гражданской обороны | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.04. 2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 |
| 4.1.2 | Резервный фонд администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.04. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3000,0 |
|  | Контрольное мероприятие 30 Создан резервный фонд администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.04. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3000,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Директор МКУ ЕДДС ИМР СК | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 4953,20 | 0,00 |  | 0,00 | 4953,20 |
| 4.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций | Директор МКУ ЕДДС ИМР СК | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 4953,20 | 0,00 |  | 0,00 | 4953,20 |
|  | Контрольное событие 31 Обеспечена деятельность МКУ ЕДДС ИМР в сфере предупреждения ЧС | Директор МКУ ЕДДС ИМР СК | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017г. | 0,00 | 0,00 | 4953,20 | 0,00 |  | 0,00 | 4953,20 |

### ___________________________________________________________________________________________________________