Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края

от 30 декабря 2016 г. № 311-р

_

Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

на 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок начала реализации13 | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы)13 | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | бюджеты государственных внебюджетных фондов | местный бюджет | юридические лица | оценка выпадающих доходов | Итого |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Начальник отдела муниципального хозяйства – главный архитектор администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Неделько Г.Н. (далее начальник ОМХ АИМР СК) Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. Директор МКУ ЕДДС ИМР СК Кононов В.П. Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 |  | 17 846,50 |  |  |  | 17846,50 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |  | 0,00 | 350,00 |
| 1.1. | Изготовление проектно – сметной документации на модернизацию и перевод школьных и дошкольных учреждений Ипатовского района на автономное теплоснабжение | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ---- | ----- | -- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
| 1.1.1 | Изготовление ПСД «Модернизация автономного источника теплоснабжения в МК ДОУ д/с №17 с. Первомайское» с проведением экспертизы | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Изготовление ПСД «Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 16 аул Малый Барханчак» с проведением экспертизы | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Изготовление ПСД«Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №20 с. Красная Поляна» с проведением экспертизы | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Изготовление ПСД «Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 19 аул Юсуп-Кулакский» с проведением экспертизы | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Изготовление ПСД «Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 3 «Ласточка» г. Ипатово» с проведением экспертизы | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Изготовление ПСД «Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 19 «Солнышко» с. Октябрьское | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | модернизация существующих источников теплоснабжения школьных дошкольных учреждений | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №15 с. Лиман | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №17 с. Лесная Дача | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МК ДОУ д/с №17 с. Первомайское | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 16 аул Малый Барханчак | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №20 с. Красная Поляна | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 19 аул Юсуп-Кулакский | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Устройство автономных источников в школьных дошкольных учреждениях | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Устройство автономного отопления в МКОУ СОШ №9 с. Кевсала | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 3 «Ласточка» г. Ипатово | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 19 «Солнышко» с. Октябрьское | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Осуществление мер направленных на энергосбережение | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | 01.07. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |  | 0,00 | 350,00 |
| 1.4.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ипатовского муниципального района Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных организациях Ипатовского муниципального района Ставропольского края и муниципальных организациях дополнительного образования детей Ипатовского муниципального района Ставропольского края | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | 01.07. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |  | 0,00 | 350,00 |
|  | контрольное событие 1 Установленные энергосберегающие оконные блоки из ПВХ в школьных дошкольных учреждениях | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | 01.07. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |  | 0,00 | 350,00 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 9512,00 | 0,00 |  | 0,00 | 9512,00 |
| 2.1. | Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском районе Ставропольского края | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.07. 2017 г. | 31.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 0,00 | 12,00 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения. Укрепление учебно - материальной базы | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.07. 2017 г. | 31.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 0,00 | 12,00 |
|  | Контрольное событие 2 Проведен ежегодный районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Законы дорог уважай» среди учащихся общеобразовательных учреждений, приняли участие в краевом смотре-конкурсе Ставропольского края по профилактике детского дорожно -транспортного травматизма «Законы дорог уважай» 4 участника | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.07. 2017 г. | 31.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 0,00 | 12,00 |
| 2.1.2 | Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 3 Размещены информации на сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 4 Проинформировали граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Проведение для детей обучающих мероприятий по безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожно- транспортного травматизма | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 5 Проведены для детей обучающие мероприятия по безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожно- транспортного травматизма | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Информационное обеспечение стенда по детскому дорожно-транспортному травматизму | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 6 Выполнены обновления стенда по детскому дорожно-транспортному травматизму | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Проведение информационно- пропагандистских и массовых мероприятий по профилактике детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, направленных на обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 7 Проведены информационно- пропагандистские и массовые мероприятия по профилактике детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, направленных на обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Проведение викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных учреждений. | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 8 Проведены викторины, конкурсы на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных учреждений | Отдел Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Оснащение укрепление учебно-материальной базы по изучению Правил дорожного движения в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей Ипатовского района Ставропольского края». | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | ----- | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на районных автомобильных дорогах общего пользования | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 9500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 9500,00 |
| 2.3.1 | Установка и (или) замена барьерных ограждений на опасных участках автомобильных дорог | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | ----- | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 9500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 9500,00 |
|  | Контрольное событие 9 Выполнено содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 9500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 9500,00 |
| 2.3.4 | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах. | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | --- | ---- | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | ### Совершенствование организации движения транспортных средств на автомобильных дорогах администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | ### Изготовление проектов организации дорожного движения | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | ---- | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | ### Установка информационных указательных дорожных знаков на автомобильных дорогах | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | ---- | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК, отдел образования АИМР СК Ливенец АМ Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 2982,50 | 0,00 |  | 0,00 | 2982,50 |
| 3.1. | Разработка нормативно-правовых документов в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского района Ставропольского края | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Профилактические мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму в Ипатовском районе | члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Контрольное событие 10. Разработка методических пособий, листовок по профилактике терроризма и экстремизма | члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Контрольное событие 11. Участие в краевых конференциях, семинарах по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Контрольное событие 12. Проведение антитеррористических учений и тренировок с целью повышения взаимодействия по предупреждению террористических актов и минимизации последствий в случае их совершения | Руководители мест массового пребывания людей | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Контрольное событие 13. Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района | Члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Контрольное событие 14. Мониторинг обстановки на территории района и предоставление информации в межведомственную антитеррористическую комиссию района для координации действий органов местного самоуправления, руководителями организаций, предприятий, объектов с массовым пребыванием людей в целях своевременного принятия решений по обеспечению общественной безопасности и защите населения от террористических актов | Члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Контрольное событие 15. Организация информирования населения о мерах, принимаемых по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории района | Члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Контрольное событие 16. Организация проведения просветительской работы с детьми и учащимися по вопросам бдительности и антитеррористической безопасности | Члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Контрольное событие 17. Выявление фактов распространения информационных материалов экстремистского характера. | Члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | Контрольное событие 18. Выявление фактов экстремистской деятельности в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков фашистской и экстремистской направленности | Члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | Контрольное событие 19. Обеспечение мер антитеррористической направленности на территориях прилегающих к объектам и местам с массовым пребыванием людей | руководители муниципальных образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края, и учреждений культуры Ипатовского муниципального района Ставропольского края. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | Контрольное событие 20. Осуществление мониторинга и в случае необходимости внесение изменений в Перечень потенциально-опасных объектов, объектов с массовым участием граждан находящихся на территории Ипатовского района | руководители муниципальных образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края, и учреждений культуры Ипатовского муниципального района Ставропольского края. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | Контрольное событие 21. Обеспечение мер безопасности в местах расположения самолетов легкомоторной авиации, авиационной техники применяемой при работах сельскохозяйственного назначения | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АИМР СК | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13 | Контрольное событие 22. Принятие мер по организации на предприятиях и в учреждениях жизнеобеспечения в период объявления повышенной террористической опасности, в выходные и праздничные дни: - ужесточение пропускного режима; - работы диспетчерских служб, групп оперативного реагирования, аварийных бригад | Члены МАК района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | Контрольное событие 23. Организация работы по укреплению безопасности объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения путем установки ограждений, ограничение доступа к объектам, установка автоматизированных средств слежения и охраны объектов | Руководители ресурсоснабжающих организаций района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15 | Контрольное событие 24. Обеспечение безопасных условий временного хранения на территории района пестицидов и ядохимикатов | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АИМР СК | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16 | Контрольное событие 25. Проведение мониторинга состояния антитеррористической защищенности химически и пожароопасных опасных, объектов жизнеобеспечения и мест массового нахождения людей | Руководители ресурсоснабжающих организаций района | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04. 2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |  | 0,00 | 80,00 |
| 3.3.1 | Основное мероприятие Проведение, организация, участие в соревнованиях с учащимися «Школа безопасности» и «Юный спасатель» | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04. 2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |  | 0,00 | 80,00 |
|  | Контрольное событие 26 Проведены ежегодные районные соревнования «Школа безопасности» и «Юный спасатель» | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.03. 2017 г. | 30.10. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |  | 0,00 | 80,00 |
| 4 | Организационно - технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. | 01.04. 2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 2883,40 | 0,00 |  | 0,00 | 2883,40 |
| 4.1. | Основное мероприятие Разработка, приобретение и внедрение (установка) аппаратно – программных комплексов систем видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. | 01.04. 2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 147,20 | 0,00 |  | 0,00 | 147,20 |
| 4.1.1 | Разработка внедрение и внедрение (установка) аппаратно – программных комплексов систем видеанаблюдения на объектах с массовым участием людей | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. | 01.04. 2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 147,20 | 0,00 |  | 0,00 | 147,20 |
| 4.1.2. | Объект закупки: Разработка, приобретение и внедрение (установка) аппаратно-программных комплексов систем видеонаблюдения | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. | 01.04. 2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 147,20 | 0,00 |  | 0,00 | 147,20 |
|  | Контрольное событие 27 Установлены системы видеонаблюдения | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. | 01.04. 2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 147,20 | 0,00 |  | 0,00 | 147,20 |
| 4.2. | Основное мероприятие: Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.04.2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |  | 0,00 | 16,00 |
|  | Контрольное событие 28 Проведено обслуживание системы видеонаблюдения | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.04.2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |  | 0,00 | 16,00 |
| 4.3. | Основное мероприятие: Установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.04.2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200,00 |
|  | Контрольное событие 29 Установлены, проведены ремонты ограждений на объектах с массовым пребыванием людей | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.04.2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200,00 |
| 4.4. | Основное мероприятие: Устройство и поддержание систем наружного освещения | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.01.2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200,00 |
|  | Контрольное событие 30 Поддержание систем наружного освещения в рабочем состоянии | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.01.2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200,00 |
| 4.5. | Объект закупки: Расходы, связанные с охранными мероприятиями (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений) | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.01.2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 2320,20 | 0,00 |  | 0,00 | 2320,20 |
|  |  | Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. | 01.01.2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 31 Установлены кнопоки тревожной сигнализации | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.01.2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 2320,20 | 0,00 |  | 0,00 | 2320,20 |
| 5. | Основное мероприятие «Информационно-аналитическая деятельность по профилактике терроризма и экстремизма» | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04. 2017 г. | 31.09. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 0,00 |  | 0,00 | 19,10 |
| 5.1. | Объект закупки Приобретение методическое литературы, плакатов, пособий медиаматериалов по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04. 2017 г. | 31.11. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 0,00 |  | 0,00 | 19,10 |
|  | Контрольное событие 32 Установка в образовательных учреждениях района стендов с плакатами по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04. 2017 г. | 31.11. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 0,00 |  | 0,00 | 19,10 |
| 6. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | МКУ ЕДДС ИМР СК, МКУ АСФ ИМР СК | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 5002,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5002,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,00 |  | 0,0 | 50,0 |
| 6.1.1 | Объект закупки Мероприятия по повышению уровня безопасности, обеспечении средствами индивидуальной защиты сотрудников спасательных служб ГО | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 |
|  | Контрольное событие 33 Приобретение средств индивидуальной защиты и приборов, имущества гражданской обороны | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.04. 2017 г. | 30.09. 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 |
| 6.2. | Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Директор МКУ ЕДДС ИМР СК Кононов ВП | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 4952,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4952,00 |
| 6.2.1 | Основное мероприятия Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций | Директор МКУ ЕДДС ИМР СК Кононов ВП | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 4952,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4952,00 |
| 6.2.2 | Объект закупки Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС района в сфере предупреждения ЧС | Директор МКУ ЕДДС ИМР СК Кононов ВП | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 4952,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4952,00 |
|  | Контрольное событие 34 Обеспечена деятельность МКУ ЕДДС ИМР в сфере предупреждения ЧС | Директор МКУ ЕДДС ИМР СК Кононов ВП | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017г. | 0,00 | 0,00 | 4952,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4952,00 |

### ___________________________________________________________________________________________________________