Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 17 декабря 2019 г. № 1869

План

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2019 год и плановый период 2019-2020 годах.

| № п/п | Наименование объектов | Сроки производ ства работ | Ввод мощностей, км./тыс. м2 | Объем финансирования, тыс. рублей | В том числе за счет |  | Долевое участие бюджета городского округа % | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии – протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние (м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Субсидии тыс. рублей | Бюджета городского округа, тыс. рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская (от ул. Орджоникидзе) в городе Ипатово Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2019 г. | 1,304/12,083 | 8880,29169 | 8436,27711 | 444,01458 | 5 | 1304 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Московская в г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2019 г. | 3,338/21,470 | 30920,14221 | 29374,13510 | 1546,00711 | 5 | 3338 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Калинина (от дома 1а до ул. Гагарина, от ул. Советской до ул. Западной) и участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ипатово-Яшалта», проходящей по ул. Калинина (от ул. Гагарина до ул. Советской) в городе Ипатово Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2019 г. | 5,750/37,121 | 42855,83593 | 40713,04413 | 2142,79180 | 5 | 5750 |
| 4 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заречная в г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края. | 2-4 кв. 2019 г. | 1,600/16,556 | 24958,03268 | 23710,13104 | 1247,90164 | 5 | 1180 |
| 5 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "подъездная дорога к гаражу" в поселке Красочный Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2019 г. | 0,800/5,200 | 5757,13131 | 5469,27474 | 287,85657 | 5,0000000027 | 800 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Строительная в пос. Красочный Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2019 г. | 0,450/3,190 | 3206,85894 | 3046,51599 | 160,34295 | 5,0000000027 | 450 |
| 7 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира (от дома №15) в селе Красная Поляна Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2019 г. | 1,500/7,140 | 5687,75783 | 5403,36994 | 284,38789 | 5,0000000027 | 1500 |
| 8 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (от ул. Молодежная) в с. Добровольное Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2019 г. | 0,747/4,241 | 3505,60822 | 3330,32781 | 175,28041 | 5,0000000027 | 747 |
| 9 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Новый (от ул. Подгорная) в селе Лиман Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2019 г. | 0,597/3,225 | 3477,80572 | 3303,91543 | 173,89029 | 5,0000000027 | 597 |
| 10 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дьяченко (от пер. Новый) в селе Лиман Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2019 г. | 1,000/5,810 | 3521,76677 | 3345,67843 | 176,08834 | 5,0000000027 | 1000 |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина в селе Кевсала Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2019 г. | 1,400/8,360 | 7808,61321 | 7418,18256 | 390,43065 | 5,0000000027 | 1400 |
| 12 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Школьная (от ул.70 лет Октября) в с. Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2-4 кв. 2019 г. | 0,570/3,310 | 2346,30901 | 2228,99356 | 117,31545 | 5,0000000027 | 570 |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к селу Новоандреевское" от автомобильной дороги "Преградное-Тахта-Ипатово" Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2019 г. | 2,575/14,163 | 22798,43908 | 21658,51712 | 1139,92196 | 5,0000000027 | 2575 |
| 14 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (от пер. Колхозный) в селе Тахта Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2019 г. | 1,000/4,250 | 4033,45753 | 3831,78465 | 201,67288 | 5,0000000027 | 1000 |
| 15 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (от дома №75) в селе Тахта Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2019 г. | 0,900/5,350 | 3852,75144 | 3660,11387 | 192,63757 | 5,0000000027 | 900 |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Больничная (от а/д "Подъезд к ферме №1 совхоза "Советское Руно") в пос. Советское Руно Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2019 г. | 1,763/9,6835 | 9188,14670 | 8728,73937 | 459,40733 | 5,0000000027 | 1763 |
|  | ИТОГО |  | 25,294/161,1525 | 182798,94827 | 173659,00085 | 9139,94742 | 5,000000003555819 | 25294 |

______________________________