Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 24 декабря 2020 г. № 516-р

Детальный план –график

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия подпрограммы,**  **мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы** | **Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.)** | **Дата наступления контрольного события** | **Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» тыс.рублей** | | | | | | |
| **Местный бюджет, всего** | **В том числе** | | | **Средства участников Программы2** | **Налоговые расходы** | **Итого**  **(5+9)** |
| **средства участников Программы1** | **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| **I.** | **Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»** | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 42012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42012,00 |
| **I.1.** | **Подпрограмма**  **«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,(далее –Подпрограмма), всего** | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 24012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24012,00 |
| I.1.1 | основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» Подпрограммы всего: | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | контрольное событие  «Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2 | основное мероприятие «Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения» Подпрограммы всего: | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| I.1.2.1 | в т.ч. мероприятие **«**Проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения. Укрепление учебно-материальной базы» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  | контрольное событие  Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ. | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | основное мероприятие «Улучшение условий движения и устранение аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования» Подпрограммы, всего: | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 |
| I.1.3.1. | в т.ч. мероприятие «Содержание автомобильных дорог, изготовление сметной документации» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 19500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19500,00 |
| I.1.3.2 | в т.ч. мероприятие «Замена и установка дорожных знаков» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
|  | контрольное событие  количество замененных и установленных дорожных знаков; | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.3 | в т.ч. мероприятие «Установка и содержание светофоров» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| I.1.3.4 | в т.ч. мероприятие «Обустройство пешеходных переходов» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
|  | контрольное событие  количество обустроенных пешеходных переходов; | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.5 | в т.ч. мероприятие «Разработка проектов организации дорожного движения» | Ткаченко Е.А. начальник управ-ения по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | контрольное событие  протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения. | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4. | основное мероприятие «Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки»Подпрограммы | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | контрольное событие  количествопроведенных плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | **Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края»** | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18000,00 |
| I.2.1. | основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и тротуаров» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18000,00 |
| I.2.1.1 | в т.ч. мероприятие  «Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 |
| I.2.1.2 | в т.ч. мероприятие «Ремонт дорог в щебеночном исполнении» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 |
| I.2.1.3 | в т.ч. мероприятие «Ремонт тротуаров» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12.  2021 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
|  | контрольное событие  доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

1 Средства участников Программы, направленные в местный бюджет

**2** Средства участников Программы**.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_