Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 30 декабря 2019 г. № 2001

ПРОЕКТ

развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанный на местных инициативах «Обустройство спортивно-игровой площадки в ауле Юсуп- Кулакский Ипатовского городского округа Ставропольского края»

1. Наименование проекта: Обустройство спортивно-игровой площадки в ауле Юсуп- Кулакский Ипатовского городского округа Ставропольского края.

2. Место реализации проекта:Ставропольский край Ипатовский городской округ а.Юсуп-Кулакский ул.Ленина 58 а.

2.1.Муниципальное образование Ставропольского края (далее  муниципальное образование):Ипатовскийгородской округ.

2.2.Населенный пункт: а.Юсуп-Кулакский.

3. Общие сведения онаселенном пункте:

3.1. Численность населения населенного пункта: 745человек.

4. Сведения об инициативной группе.

4.1. Руководитель инициативной группы:

Алиев Мовлит Ибрагимович.

4.2. Участники инициативной группы:

Салямов Камиль Нурмухометович,

Сидаметова Карина Мухтаровна,

Садриева Гульнара Хамитовна ,

Салямов Муса Джумаевич

5. Описание проекта:

5.1. Тип проекта:Обеспечение условий для развития на территории населенного пункта муниципального образования края физической культуры и массового спорта

5.2. Обоснование необходимости реализации проекта:

а.Юсуп-Кулакский расположен на расстоянии от г.Ипатово (центр Ипатовского городского округа)-45 км , от краевого центра г.Ставрополь -184 км., в ауле отсутствуют спортивные залы и специализированные спортивные площадки, поэтому нет возможности для развития детского спорта. В настоящее время в а. Юсуп-Кулакский проживают  48 детей дошкольного возраста,  95 детей школьного возраста, юношей и девушек  в возрасте от 17 до 20 лет -42 чел., население в трудоспособном возрасте 493 чел. Сегодня дети и молодежь в большинстве ведут мало подвижный образ жизни: за партой в школе , дома за компьютером или у телевизора. Устройство спортивной площадки поможет эффективно решить проблему малоподвижного образа жизни, привлечет детей, подростков и молодежь к активному отдыху, давая возможность свободное время с пользой. Площадка позволит заниматься спортом всей семьей с привлечением людей среднего и пожилого возраста (родителей , бабушек , дедушек). Появится возможность устраивать веселые старты, командные соревнования, проводить футбольные, волейбольные , баскетбольные соревнования. В связи с этим, для пропаганды и развития физкультуры, спорта, здорового образа жизни среди населения в а.Юсуп-Кулакский необходимо установить спортивную площадку.

5.3. Мероприятия по решению проблемы:

Определено место  и сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок под "спорт", изготовлена проектно-сметная документация.   Необходимо провести планировку земельного участка, очистить от травы и поросли, вывоз мусора, установку ограждения, устройство покрытия , монтаж оборудования..

5.4. Использование средств массовой информации и других средств изучения общественного мнения при разработке проекта.

Прилагается: <w:br/>анкеты опроса граждан; <w:br/>результаты опроса граждан; <w:br/>экземпляр местной газеты и/или ссылка на сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей информацию о намерении муниципального образования участвовать в конкурсном отборе, о целях проведения конкурсного отбора, возможных направлениях участия в конкурсном отборе (в кратком изложении), информацию о дате проведения собрания граждан для определения приоритетного направления участия в конкурсном отборе, а также о способах направления гражданами предложений о приоритетных направлениях развития муниципального образования, либо о реализации конкретного проекта; <w:br/>ipatovo.org) http://ipatovo.org/page.php?id=19163<w:br/>https://ok.ru/limansky.territorialnyotdel.

5.5. Ожидаемые результаты:

На территории увеличится количество благоустроенных общественных территорий на 1 единицу, у населения появится возможность заниматься массовыми видами спорта , способствующими оздоровлению людей. Реализация проекта  повысит уровень доверия к органам местного самоуправления..

6.Численностьнаселения населенного пункта, котороенепосредственно получит пользу от реализации проекта:Все жители.

7. Информация об объекте общественной инфраструктуры (далее – объект):

7.1. Дата постройки объекта:01.12.2020.

7.2. Общая характеристика объекта:

спортивно-игровая площадка.

7.3. Текущее состояние объекта:

разработан проект.

7.4. Права собственностина объект:

Сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок по "спорт".

8. Прогнозируемый объем финансирования проекта2 666 830,00 рублей, в том числе:

8.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края 1 733 830,00 рублей.

8.2. Объем средств из бюджетамуниципального образования 582 000,00 рублей.

8.3. Объем средств населения населенного пункта муниципального образования101 000,00рублей.

8.4.Объем средствиндивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края250 000,00 рублей.

9. Уровень софинансирования проекта за счет средств местного бюджета составит25.13%.

10. Вклад индивидуальных предпринимателейи организаций в реализацию проектав натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ).

10.1. Численность населения, которое примет участие в реализации проекта безвозмездным трудом 32 человек.

10.2. Вклад в реализацию проекта индивидуальных предпринимателей и организацийв реализацию проекта в натуральной форме: 16 607,20 рублей.

10.3.Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций,осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, в реализацию проектабезвозмездным оказанием услуг (выполнением работ):56 946,80рублей.

10.4. Общая оценочная стоимость реализации проекта представлена в таблице.

Таблица

| № | Форма вклада | Оценочная стоимость (рубли) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Денежная форма (согласно пункту8 проекта) | 2 666 830,00 |
| 2. | Натуральная форма (согласно подпункту10.2 проекта) | 16 607,20 |
| 3. | Безвозмездное оказание услуг (выполнение работ)(согласно подпункту10.3 проекта) | 56 946,80 |
| 4. | Итого | 2 740 384,00 |

11. Прогнозируемый срокзавершения реализации проекта:_____01.12.2020

Ответственный исполнитель _____________________	Дьяголев В. П.__

(подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: 							Пащенко  С. А.

(подпись)                    (расшифровка подписи)