Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 30 декабря 2019 г. № 2001

ПРОЕКТ

развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанный на местных инициативах «Ремонт автомобильной дороги по улице Мусы Джалиля в ауле Малый Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края»

1. Наименование проекта: Ремонт автомобильной дороги по улице Мусы Джалиля в ауле Малый Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края.

2. Место реализации проекта:ул.Мусы Джалиля.

2.1.Муниципальное образование Ставропольского края (далее  муниципальное образование):Ипатовскийгородской округ.

2.2.Населенный пункт: а.Малый Барханчак.

3. Общие сведения онаселенном пункте:

3.1. Численность населения  населенного пункта: 1111человек.

4. Сведения об инициативной группе.

4.1. Руководитель инициативной группы:

Абдуллаева Гюзель Абдулкадыровна.

4.2. Участники инициативной группы:

Абдулаева Х.В.,

Сафаева А.М.,

Меджитова Г.Н.,

Халлиулаева Х.Р.,

Якубова Л.Х.,

Абдуллаева Р.У.,

Абдуллаева И.И.

5. Описание проекта:

5.1. Тип проекта:дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта муниципального образования края и обеспечение безопасности дорожного движения на них, за исключением создания и обеспечения функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Обоснование необходимости реализации проекта:

дорога по улице Мусы Джалиля  является одним из значимых объектов транспортной инфраструктуры аула Малый Барханчак . Эта дорога в ауле одна из важных, на ней проживает много молодых, трудоспособных,многодетных семей, имеющих транспортные средства, дети которых ходят в школу и детский сад. На нее выходит улица Степная, через переулок на нее выходят улицы Центральная и Ленина. На дороге разрушения, имеется большая ямочность, глубокие выбоины, кромка имеет острые грани, что не безопасно. Необходим  ремонт дороги в связи с тем что со времени её строительства прошло более 40 лет без ремонта. Для всех жителей аула это важный объект..

5.3. Мероприятия по решению проблемы:

Подготовительные работы:

- освобождение обочин дороги от дикорастущих кустарников и иного мусора на ремонтируемой площади;

- подготовлена смета ремонтных работ.

Ремонтные работы:

- необходимо исправить рельеф дорожного полотна и укрепление щебнем.

Прочая деятельность:

- в случае выделения средств – провести конкурс по определению подрядчика для осуществления ремонта автомобильной дороги;

-обеспечить транспорт подрядчика местами для стоянки, обеспечить охрану;

- обеспечить подрядчика складскими помещениями при необходимости.

5.4. Использование средств массовой информации и других средств изучения общественного мнения при разработке проекта:

Прилагается: <w:br/>анкеты опроса граждан; <w:br/>результаты опроса граждан; <w:br/>экземпляр местной газеты и/или ссылка на сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей информацию о намерении муниципального образования участвовать в конкурсном отборе, о целях проведения конкурсного отбора, возможных направлениях участия в конкурсном отборе (в кратком изложении), информацию о дате проведения собрания граждан для определения приоритетного направления участия в конкурсном отборе, а также о способах направления гражданами предложений о приоритетных направлениях развития муниципального образования, либо о реализации конкретного проекта; <w:br/>http://ipatovo.org/page.php?id=19163<w:br/>https://ok.ru/profile/589984851760/statuses/70574919925808<w:br/>https://ok.ru/profile/589984851760/statuses/70853292736560<w:br/>https://ok.ru/profile/589984851760/statuses/70839111663664

5.5. Ожидаемые результаты:

- после проведенного ремонта увеличится функциональность автомобильной дороги повысится безопасность дорожного движения;

- повысится комфортность и удобство проживания жителей аула, что положительно скажется на социальной обстановке и морально-психологическом климате среди населения;

- повысится мотивация молодежи возвращаться в сельскую местность и работать в сельскохозяйственном производстве;

- улучшится эстетический облик аула.

6.Численностьнаселения населенного пункта, котороенепосредственно получит пользу от реализации проекта:все жители.

7. Информация об объекте общественной инфраструктуры (далее – объект):

7.1. Дата постройки объекта:1979года.

7.2. Общая характеристика объекта:

Сооружение,  щебень, смесь песчаногравийная.Протяженность дороги 1272,0 м..

7.3. Текущее состояние объекта:

Автомобильная дорога по ул.Мусы Джалиля требует ремонта.На дороге разрушения, имеется большая ямочность, имеются глубокие выбоины, кромка имеет острые грани, что не безопасно..

7.4. Права собственностина объект:

Находится в перечне автомобильных дорог с присвоением идентификационных номеров дорогам общего пользования местного значения в границах Ипатовского городского округа Ставропольского края (Постановление Администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края  от 18.06.2019г. №919).

8. Прогнозируемый объем финансирования проекта1 212 611,00 рублей, в том числе:

8.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края 717 111,00 рублей.

8.2. Объем средств из бюджетамуниципального образования 245 500,00 рублей.

8.3. Объем средств населения населенного пункта муниципального образования50 000,00рублей.

8.4.Объем средствиндивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края200 000,00 рублей.

9. Уровень софинансирования проекта за счет средств местного бюджета составит25.5%.

10. Вклад индивидуальных предпринимателейи организаций в реализацию проектав натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ).

10.1. Численность населения, которое примет участие в реализации проекта безвозмездным трудом 33 человек.

10.2. Вклад в реализацию проекта индивидуальных предпринимателей и организацийв реализацию проекта в натуральной форме: 32 000,00 рублей.

10.3.Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций,осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, в реализацию проектабезвозмездным оказанием услуг (выполнением работ):89 500,00рублей.

10.4. Общая оценочная стоимость реализации проекта представлена в таблице.

Таблица

| № | Форма вклада | Оценочная стоимость (рубли) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Денежная форма (согласно пункту8 проекта) | 1 212 611,00 |
| 2. | Натуральная форма (согласно подпункту10.2 проекта) | 32 000,00 |
| 3. | Безвозмездное оказание услуг (выполнение работ)(согласно подпункту10.3 проекта) | 89 500,00 |
| 4. | Итого | 1 334 111,00 |

11. Прогнозируемый срокзавершения реализации проекта:_____31.12.2020

Ответственный исполнитель:__________				Абдуллаева Г. А.

(подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: 							Пащенко С. А.

(подпись)           (расшифровка подписи)

_________________