Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 26 декабря 2018 г. № 619-р

(в редакции распоряжения

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 30 декабря 2019 г. № 601-р)

Детальный план –график

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2019 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  |  | Средства участников Программы2 | Налоговые расходы | Итого (6+10+11) |
|  |  |  |  |  |  | средства участников Программы1 | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| I. | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 223 456,59 | 738,10 | 0,00 | 176352,41 |  |  | 223 456,59 |
| I.1. | ### Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края», (далее –Подпрограмма), всего | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 20 742,08 |  |  |  |  |  | 20 742,09 |
| I.1.1 | основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» Подпрограммы всего: | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | контрольное событие «Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения» | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2 | основное мероприятие «Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения» Подпрограммы всего: | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 12,00 |  |  |  |  |  | 12,00 |
| I.1.2.1 | в т.ч. мероприятие « Проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения. Укрепление учебно-материальной базы» | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 12,00 |  |  |  |  |  | 12,00 |
|  | контрольное событие Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ. | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | основное мероприятие «Улучшение условий движения и устранение аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования» Подпрограммы, всего: | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 20 730,08 |  |  |  |  |  | 20 730,08 |
| I.1.3.1. | в т.ч. мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 16 930,08 |  |  |  |  |  | 16 930,08 |
| I.1.3.2 | в т.ч. мероприятие «Замена и установка дорожных знаков» | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1 034,45 |  |  |  |  |  | 1 034,45 |
|  | контрольное событие количество замененных и установленных дорожных знаков; | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.3 | в т.ч. мероприятие «Обслуживание светофоров» | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 937,95 |  |  |  |  |  | 937,95 |
| I.1.3.4 | в т.ч. мероприятие «Обустройство пешеходных переходов» | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1 525,36 |  |  |  |  |  | 1 525,36 |
|  | контрольное событие количество обустроенных пешеходных переходов; | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.5 | в т.ч. мероприятие «Разработка проектов организации дорожного движения, разработка комплексной схемы организации дорожного движения» | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 302,24 |  |  |  |  |  | 302,24 |
|  | контрольное событие протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения. | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4. | основное мероприятие «Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки» Подпрограммы | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | контрольное событие количество проведенных плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения | Ткаченко Е.А. начальник управ-ления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 202 714,51 | 738,10 |  | 176 352,41 |  |  | 202 714,51 |
| I.2.1. | основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и тротуаров» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 202 714,51 | 738,10 |  | 176 352,41 |  |  | 202 714,51 |
| I.2.1.1 | в т.ч. мероприятие «Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 190 945,53 | 738,1 |  | 176 352,41 |  |  | 190 945,53 |
| I.2.1.2 | в т.ч. мероприятие «Ремонт дорог в щебеночном исполнении» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 9 278,53 |  |  |  |  |  | 9 278,53 |
| I.2.1.3 | в т.ч. мероприятие «Ремонт тротуаров» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 2 490,45 |  |  |  |  |  | 2 490,45 |
|  | контрольное событие доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

1 Средства участников Программы, направленные в местный бюджет

2 Средства участников Программы.

________________________________________________