СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	2

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры	5

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	24

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий	29

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ	30

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу	35

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	38

Приложение 1	39

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021-2040 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; - Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 20.08.2019 года № 75 «Об утверждении Генерального плана Ипатовского городского округа Ставропольского края» - Муниципальный контракт от 26.03.2021 № 254-МК на оказание услуг по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры |
| Заказчик Программы: | Администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Местонахождение Заказчика Программы: | 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 80 |
| Разработчик Программы: | Общество с ограниченной ответственностью «Тимпроф» |
| Местонахождение Разработчика Программы: | 603148, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Художников, 10 |
| Цели и задачи программы: | - Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; - Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы: | Раздел 5 Программы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов): | Раздел 3 Программы |
| Срок и этапы реализации Программы: | Срок реализации программы: 2021-2040 годы |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы: | Общий объем финансирования программы – 3181 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | - сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры; - увеличение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры; - создание новых рабочих мест; - территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры. |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Ипатовский район в составе Ставропольского края образован в 1924 году путем выделения его территории из состава Благодарненского и Медвеженского уездов. Это было новое территориальное деление. Его центром стало село Винодельное. В августе 1935 года Постановлением ВЦИК район и его центр были переименованы в село Ипатово Ипатовского района в честь активного участника гражданской войны 1918-1920 годов на Ставрополье – Ипатова Петра Максимовича.

Территория района – 4036. кв. км, по площади район является одним из самых больших в Ставропольском крае.

Район расположен на границе северо-восточных склонов Ставропольской возвышенности и юго-западной части Маныческой низменности. Он граничит с Апанасенковским, Туркменским, Петровским, Труновским, Красногвардейским районами Ставропольского края и Республикой Калмыкия.

В 1998 году на территории района открыли курганное захоронение «спящей красавицы», датируемое 4-3 веками до нашей эры, свидетельствующее о том, что уже в те далекие времена степную местность при реке Калаус освоили воинственные скифы, для которых Ставропольский край и Предкавказье служили плацдармом для нападения на Ассирию, Мидию, Египет. Официальный отсчет освоения земель района идет с середины XIX века.

Административный центр Ипатовского района – город Ипатово. Это один из самых молодых городов края, получивший статус города 3 декабря 1979 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

Ипатовский район по праву считают самым крупным сельскохозяйственным районом края. Его территория составляет 403,6 тыс. га. В районе достаточно развито земледелие и животноводство, основанные на современных разработках агрономической и зоотехнической наук. В районе имеется 362,534 тыс.га сельскохозяйственных угодий, в том числе 266,045 тыс.га пашни, 76,783 тыс.га пастбищ, 13,1 тыс.га сенокосов. В структуре посевных площадей зерновые занимают 75%. Ежегодно, район занимает лидирующие позиции по производству зерновых и зернобобовых культур, производству молока.

Климат Ипатовского района резко континентальный с амплитудой колебаний максимальных и минимальных температур воздуха летом до +44 °C, зимой до −34 °C. Среднегодовая сумма осадков составляет 320-412 мм. и нарастает по мере передвижения от северо-восточной части района к юго-западной.

Ипатовский район относится к категории засушливых районов. Лето продолжительное, жаркое, сухое со среднемесячной температурой июля +24 °C. В летнее время восточный ветер приносит раскалённый воздух среднеазиатских пустынь. С ним связаны засухи и пылевые бури, начинающиеся при скорости ветра 15-20 м/с. Засухи и суховеи различной интенсивности – типичное для Ипатовского района явление; летом бывает 85-100 суховейных дней.

Осень тёплая и продолжительная, но заморозки очень часты.

В районе проживают граждане более 30 национальностей. Наиболее многочисленные: русские, татары, туркмены, цыгане, украинцы, дагестанцы.

Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 года было образовано муниципальное образование Ипатовский муниципальный район.

С 2004 до 2017 года в Ипатовский муниципальный район входило 16 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 15 сельских поселений.

Законом Ставропольского края от 29 апреля 2016 года, все муниципальные образования Ипатовского муниципального района с 1 мая 2017 года были преобразованы путём их объединения в единое муниципальное образование Ипатовский городской округ.

Список населенных пунктов, входящих в состав Ипатовского городского округа представлен в Таблице 1.

Таблица 1

Список населенных пунктов Ипатовского городского округа

| № п/п | Населенный пункт | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Большая Джалга | село |
| 2 | Большевик | посёлок |
| 3 | Бондаревский | хутор |
| 4 | Бурукшун | село |
| 5 | Вавилон | хутор |
| 6 | Васильев | хутор |
| 7 | Верхнетахтинский | посёлок |
| 8 | Верхний Барханчак | аул |
| 9 | Верхний Кундуль | хутор |
| 10 | Весёлый | хутор |
| 11 | Весёлый | хутор |
| 12 | Винодельненский | посёлок |
| 13 | Водный | хутор |
| 14 | Восточный | хутор |
| 15 | Горлинка | посёлок |
| 16 | Двуречный | посёлок |
| 17 | Добровольное | село |
| 18 | Донцово | посёлок |
| 19 | Дружный | посёлок |
| 20 | Залесный | посёлок |
| 21 | Золотарёвка | село |
| 22 | Ипатово | город |
| 23 | Калаусский | посёлок |
| 24 | Кевсала | село |
| 25 | Кочержинский | хутор |
| 26 | Красная Поляна | село |
| 27 | Красный Кундуль | хутор |
| 28 | Красочный | посёлок |
| 29 | Крестьянское | село |
| 30 | Лесная Дача | село |
| 31 | Лиман | село |
| 32 | Малоипатовский | посёлок |
| 33 | Малые Родники | посёлок |
| 34 | Малый Барханчак | аул |
| 35 | Мелиорация | хутор |
| 36 | Нижний Барханчак | аул |
| 37 | Новоандреевское | село |
| 38 | Новокрасочный | посёлок |
| 39 | Октябрьское | село |
| 40 | Первомайское | село |
| 41 | Правокугультинский | посёлок |
| 42 | Родники | село |
| 43 | Советское Руно | посёлок |
| 44 | Софиевка | село |
| 45 | Софиевский Городок | посёлок |
| 46 | Средний Кундуль | хутор |
| 47 | Тахта | село |
| 48 | Юсуп-Кулакский | аул |

Динамика изменения численности населения городского округа за период  2016-2020 гг. представлена ниже (Таблица 2, Рисунок 1).

Таблица 2

Изменение численности населения городского округа

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 197 | 58 581 | 57 856 | 57 052 | 56 197 |

Рисунок 1. Изменение численности населения городского округа

Исходя из данных, представленных в Таблице 2 и Рисунке 1 следует, что присутствует устойчивая тенденция снижения численности населения муниципального образования.

На текущий момент социальная инфраструктура представлена следующими основными объектами и мощностями:

1. В области образования

1.1. Дошкольные образовательные учреждения в количестве 27 объектов с общей вместимостью 3484 мест.

Перечень дошкольных образовательных учреждений, функционирующих на территории муниципального образования представлен в Таблице 3.

Таблица 3

Перечень дошкольных образовательных учреждений

| № п/п | Учреждение | Населенный пункт | Мест по проекту |  | Количество детей по факту |  | Наполняемость, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ Центр развития ребенка – ДС № 7 «Дюймовочка» | г. Ипатово | 282 |  | 201 |  | 71,28 |  |
| 2 | МБДОУ ДС № 18 «Непоседа» | г. Ипатово | 65 |  | 60 |  | 92,31 |  |
| 3 | МБДОУ ДС № 5 «Ручеёк» | г. Ипатово | 142 |  | 94 |  | 66,20 |  |
| 4 | МБДОУ ДС № 28 «Радуга» | г. Ипатово | 200 |  | 225 |  | 112,50 |  |
| 5 | МБДОУ Центр развития ребенка – ДС № 1 «Светлячок» | г. Ипатово | 134 |  | 171 |  | 127,61 |  |
| 6 | МБДОУ ДС № 6 «Сказка» | г. Ипатово | 274 |  | 152 |  | 55,47 |  |
| 7 | МБДОУ ДС № 2 «Огонек» | г. Ипатово | 117 |  | 93 |  | 79,49 |  |
| 8 | МБДОУ ДС комбинированного вида № 4 «Берёзка» | г. Ипатово | 164 |  | 93 |  | 56,71 |  |
| 9 | МБДОУ ДС комбинированного вида № 3 «Ласточка» | г. Ипатово | 177 |  | 62 |  | 35,03 |  |
| 10 | МКДОУ ДС № 19 | с. Октябрьского | 171 |  | 82 |  | 47,95 |  |
| 11 | МКДОУ ДС № 26 | с. Золотаревка | 138 |  | 61 |  | 44,20 |  |
| 12 | МКДОУ ДС № 14 | пос. Софиевский Городок | 22 |  | 12 |  | 54,55 |  |
| 13 | МКДОУ ДС № 16 | с. Добровольное | 133 |  | 34 |  | 25,56 |  |
| 14 | МКДОУ ДС № 24 | с. Лесная Дача | 26 |  | 7 |  | 26,92 |  |
| 15 | МКДОУ ДС № 23 | пос. Красочный | 139 |  | 44 |  | 31,65 |  |
| 16 | МКДОУ ДС № 22 | с. Кевсала | 139 |  | 78 |  | 56,12 |  |
| 17 | МКДОУ ДС № 25 | пос. Большевик | 47 |  | 27 |  | 57,45 |  |
| 18 | МКДОУ ДС № 17 | с. Первомайское | 100 |  | 50 |  | 50,00 |  |
| 19 | МКДОУ ДС № 21 | с. Тахта | 149 |  | 80 |  | 53,69 |  |
| 20 | МКДОУ ДС № 11 | с. Красная Поляна | 30 |  | 10 |  | 33,33 |  |
| 21 | МКДОУ ДС № 10 | с. Лиман | 108 |  | 54 |  | 50,00 |  |
| 22 | МКДОУ ДС 13 | аул Малый Барханчак | 101 |  | 56 |  | 55,45 |  |
| 23 | МКДОУ ДС № 27 «Одуванчик» | аул Юсуп - Кулакский | 25 |  | 25 |  | 100,00 |  |
| 24 | МКДОУ ДС № 15 | пос. Советское Руно | 131 |  | 62 |  | 47,33 |  |
| 25 | МКДОУ ДС № 8 | с. Большая Джалга | 177 |  | 99 |  | 55,93 |  |
| 26 | МКДОУ ДС № 20 | с. Бурукшун | 171 |  | 52 |  | 30,41 |  |
| 27 | МКДОУ ДС № 9 | пос. Винодельненский | 122 |  | 56 |  | 45,90 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 3484 |  | 2040 |  | 58,55 |

Фактическая обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в целом по городскому округу представлена в Таблице 4.

Таблица 4

Фактическая обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями

| Численность детей дошкольного возраста | Норматив на 100 детей до 7 лет, мест | Потребность, мест | Фактически, мест | Дефицит, мест | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ипатово 1946 | 65 | 1265 | 1555 | 0 | 100 |
| Сельские населенные пункты 2716 | 45 | 1223 | 1929 | 0 | 100 |

На текущий момент на территории Ипатовского городского округа отсутствует дефицит в дошкольных образовательных учреждениях. Наполняемость детских садов в целом по муниципальному образованию составляет менее 60%.

1.2. Средние общеобразовательные школы в количестве 22 объектов с вместимостью  9154 мест, Государственное казенное учреждение «Специальная (коррекционная) школа- интернат № 13» с. М. Родники вместимостью 108 мест.

Перечень средних общеобразовательных школ, функционирующих на территории муниципального образования представлен в Таблице 5.

Таблица 5

Перечень средних общеобразовательных школ

| № п/п | Учреждение | Населенный пункт | Мест по проекту |  | Количество детей по факту |  | Наполняемость, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ СОШ № 6 | г. Ипатово | 602 |  | 836 |  | 138,87 |  |
| 2 | МКОУ СОШ № 14 | г. Ипатово | 276 |  | 205 |  | 74,28 |  |
| 3 | МБОУ СОШ № 1 | г. Ипатово | 883 |  | 1035 |  | 117,21 |  |
| 4 | МБОУ СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов | г. Ипатово | 840 |  | 663 |  | 78,93 |  |
| 5 | МКОУ СОШ № 10 | пос. Большевик | 432 |  | 136 |  | 31,48 |  |
| 6 | МКОУ СОШ № 13 | пос. Винодельненский | 315 |  | 144 |  | 45,71 |  |
| 7 | МКОУ СОШ № 5 | пос. Красочный | 402 |  | 186 |  | 46,27 |  |
| 8 | МКОУ СОШ № 7 | пос. Советское Руно | 292 |  | 113 |  | 38,70 |  |
| 9 | МБОУ СОШ № 2 | с. Большая Джалга | 365 |  | 283 |  | 77,53 |  |
| 10 | МКОУ ООШ № 3 | с. Большая Джалга | 215 |  | 112 |  | 52,09 |  |
| 11 | МКОУ СОШ № 12 | с. Бурукшун | 437 |  | 175 |  | 40,05 |  |
| 12 | МКОУ СОШ № 18 | с. Добровольное | 362 |  | 87 |  | 24,03 |  |
| 13 | МКОУ СОШ № 4 | с. Золотаревка | 676 |  | 198 |  | 29,29 |  |
| 14 | МБОУ СОШ № 9 | с. Кевсала | 459 |  | 266 |  | 57,95 |  |
| 15 | МКОУ СОШ № 20 | с. Красная Поляна | 241 |  | 43 |  | 17,84 |  |
| 16 | МКОУ СОШ № 17 | с. Лесная Дача | 243 |  | 26 |  | 10,70 |  |
| 17 | МКОУ СОШ № 15 | с. Лиман | 292 |  | 113 |  | 38,70 |  |
| 18 | МКОУ СОШ № 3 | с. Октябрьское | 450 |  | 386 |  | 85,78 |  |
| 19 | МКОУ СОШ № 11 | с. Первомайское | 379 |  | 109 |  | 28,76 |  |
| 20 | МКОУ СОШ № 8 | с. Тахта | 516 |  | 236 |  | 45,74 |  |
| 21 | МКОУ СОШ № 16 | аул Малый Барханчак | 269 |  | 173 |  | 64,31 |  |
| 22 | МКОУ СОШ № 19 | аул Юсуп - Кулакский | 193 |  | 61 |  | 31,61 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 9139 |  | 5586 |  | 61,12 |

Фактическая обеспеченность средними общеобразовательными школами в целом по городскому округу представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Фактическая обеспеченность средними общеобразовательными школами

| Численность детей | Норматив на 100 детей от 7 до 18 лет, мест | Потребность, мест | Фактически, мест | Дефицит, мест | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ипатово 2739 | 100 | 2739 | 2601 | 138 | 94,96 |
| Сельские населенные пункты 2847 | 95 | 2705 | 6538 | 0 | 100 |

На текущий момент на территории сельских населенных пунктов Ипатовского городского округа отсутствует дефицит в средних общеобразовательных школах. Незначительный дефицит в количестве 138 мест присутствует непосредственно в г. Ипатово.

1.3. Система организации дополнительного образования представлена:

- муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр дополнительного образования Ипатовского городского округа Ставропольского края, в которой занимаются 2037 детей;

- муниципальным казенным учреждением дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Ипатовского городского округа Ставропольского края, в которой занимаются 656 человек

- муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» Ипатовского городского округа Ставропольского края, в которой занимаются 150 человек.

Среднее специальное образование представлено Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Ипатовский многопрофильный техникум» в котором обучается 489 человек.

Территория Ипатовского городского округа полностью обеспечена учреждениями дополнительного образования.

В настоящее время в Ипатовском городском округе сложилась достаточно развитая система дошкольного, общего, среднего специального образования.

Среди главных проблем системы образования выделяются

1. Высокая степень физического износа зданий большинства учреждений.

2. Дефицит мест в двух средних общеобразовательных школах г. Ипатово.

3. Риск закрытия или понижения статуса некоторых сельских малокомплектных школ и детских садов.

2. В области здравоохранения

Объекты социальной инфраструктуры в области здравоохранения, функционирующие на территории Ипатовского городского округа представлены в Таблице 7.

Таблица 7

Объекты здравоохранения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт |  | Мощность (коек) |  | Мощность (посещений в смену) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационар районной больницы | г. Ипатово |  | 358 |  |  |
| 2 | Лечебно-диагностический корпус | г. Ипатово |  |  |  | 500 |
| 3 | Районная поликлиника | г. Ипатово |  |  |  | 238 |
| 4 | Стоматологическая поликлиника | г. Ипатово |  |  |  | 118 |
| 5 | Детская поликлиника | г. Ипатово |  |  |  | 250 |
| 6 | Участковая больница | п. Красочный |  | 25 |  | 6 |
| 7 | Участковая больница | с. Тахта |  | 35 |  | 17 |
| 8 | Амбулатория | с. Золотаревка |  | 15 |  | 19 |
| 9 | Амбулатория | п. Советское Руно |  |  |  | 35 |
| 10 | Амбулатория | п. Большевик |  | 15 |  | 22 |
| 11 | Амбулатория | с. Большая Джалга |  |  |  | 19 |
| 12 | Амбулатория | с. Первомайское |  |  |  | 28 |
| 13 | Амбулатория | с. Бурукшун |  | 8 |  | 38 |
| 14 | Амбулатория | с. Октябрьское |  |  |  | 38 |
| 15 | Амбулатория | с. Лиман |  |  |  | 14 |
| 16 | Амбулатория | с. Добровольное |  |  |  | 24 |
| 17 | Амбулатория | аул М. Барханчак |  |  |  | 21 |
| 18 | Амбулатория | с. Кевсала |  |  |  | 18 |
| 19 | ФАП | а. Юсуп-Кулакский |  |  |  | 15 |
| 20 | ФАП | х. Мелиорация |  |  |  | 15 |
| 21 | ФАП | п. Соф. Городок |  |  |  | 15 |
| 22 | ФАП | с. Лесная Дача |  |  |  | 15 |
| 23 | ФАП | с. Красная Поляна |  |  |  | 15 |
| 24 | ФАП | п. Винодельненский |  |  |  | 25 |
| 25 | ФАП | п. Верхнетахтинский |  |  |  | 15 |
| 26 | ФАП | п. Правокугультинский |  |  |  | 15 |
| 27 | ФАП | п. Залесный |  |  |  | 15 |
| 28 | ФАП | п. Новокрасочный |  |  |  | 15 |
| 29 | ФАП | п. Горлинка |  |  |  | 15 |
| 30 | ФАП | п. Малоипатовский |  |  |  | 15 |
| 31 | ФАП | с. Софиевка |  |  |  | 15 |
| 32 | ФАП | с. Родники |  |  |  | 15 |
| 33 | ФАП | п. Двуречный |  |  |  | 15 |
| ИТОГО: |  |  | 456 |  | 1640 |  |

Фактическая обеспеченность больничными учреждениями (стационарами) на территории муниципального образования представлена в Таблице 8.

Таблица 8

Фактическая обеспеченность стационарами

| Численность населения, человек | Норматив на 1000 человек, коек | Потребность, коек | Фактически, коек | Дефицит, коек | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56197 | 13,47 | 757 | 456 | 301 | 60,24 |

Фактическая обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на территории муниципального образования представлена в Таблице 9.

Таблица 9

Фактическая обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями

| Численность населения, человек | Норматив на 1000 человек, посещений | Потребность, посещений | Фактически, посещений | Дефицит, посещений | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56197 | 18,15 | 1020 | 1640 | 0 | 100 |

В целом система здравоохранения Ипатовского городского округа полностью удовлетворяет потребностям населения округа. Наличие разветвленной сети лечебных учреждений на территории округа позволяет выдерживать нормативы территориальной доступности медицинских услуг. Общая обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями за счет наличия разветвленной сети сельских амбулаторий и ФАПов значительно выше нормативных показателей.

Среди недостатков системы здравоохранения следует выделить:

1. Дефицит больничных коек в количестве 301.

3. В области физической культуры и спорта

Перечень объектов физической культуры и спорта, расположенных на территории Ипатовского городского округа представлен в Таблице 10.

Таблица 10

Объекты физической культуры и спорта

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Площадь, м.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Ипатово (ул. Ленинградская, 11) | стадион МБУ ФКС «Прогресс» | 16393,2 |
| 2 | г. Ипатово (ул. Чонгарская, 6а) | спортивная арена | 11187 |
| 3 | г. Ипатово (ул. Орджоникидзе, 78а) | комплексная спортивная площадка | 807 |
| 4 | г. Ипатово (ул. Ленина, 378а) | спортивно-игровой комплекс | 712,5 |
| 5 | г. Ипатово (ул. Шейко, 2б) | спортивно-игровой комплекс | 710 |
| 6 | г. Ипатово (городской пляж) | спортивная площадка (универсальная) | 510 |
| 7 | г. Ипатово (Городской пляж) | спортивная площадка (универсальная) | 525 |
| 8 | г. Ипатово (МКОУ СОШ № 1) | - спортивный зал 1 - спортивный зал 2 - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) | 288 162 280 162 |
| 9 | г. Ипатово (МКОУ СОШ № 6) | - спортивный зал - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) - спортивная площадка (гандбольная) - футбольное поле | 288 364 162 800 1800 |
| 10 | г. Ипатово (МКОУ СОШ № 14) | - спортивный зал футбольное поле спортивная площадка (баскетбольная) | 136 1800 297 |
| 11 | г. Ипатово (ул. Школьная, МБОУ СОШ № 22) | - спортивный зал 1 - спортивный зал 2 - спортивная площадка для занятий легкой атлетикой с беговой дорожкой - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) - гимнастический городок - мини-футбольное поле | 288 288 2685 558 322 234 1590 |
| 12 | г. Ипатово (ГБОУ «Ипатовский многопрофильный колледж») | - спортивный зал - спортивная площадка (мини-футбол) - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) | 288 800 288 162 |
| 13 | г. Ипатово (ул. Свердлова, 84) | Спортивный зал сельскохозяйственного производственного кооператива «Кировский» | 450 |
| 14 | г. Ипатово (ул. Гагарина, 2а) | спортивный комплекс АПК «Союз» - спортивный зал - бассейн для прыжков в воду | 288 100 |
| 15 | с. Бурукшун (МКОУ СОШ № 12) | - спортивный зал - спортивная площадка (волейбольная) - спортивная площадка (баскетбольная) - футбольное поле | 162 162 288 3200 |
| 16 | с. Бурукшун (ул. Профсоюзная, 22а) | спортивный зал | 1008 |
| 17 | п. Винодельненский (МКОУ СОШ № 13) | - футбольное поле - спортивный зал | 4050 162 |
| 18 | п. Большевик (МКОУ СОШ № 10) | - спортивный зал - спортивная площадка (волейбольная) - спортивная площадка (волейбольная) - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (мини-футбол) | 216 162 162 288 1152 |
| 19 | п. Большевик | спортивный зал (не функционирует, требует капитального ремонта) | 450 |
| 20 | с. Золотаревка (МКОУ СОШ № 4) | - спортивный зал - волейбольная площадка | 153 162 |

| 21 | с. Золотаревка | спортивная площадка с резиновым покрытием | 798 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | с. Золотаревка | футбольное поле с трибунами и автоматическим поливом | 8000 |
| 23 | с. Родники (Филиал МКОУ СОШ № 4 с. Золотаревка) | спортивный зал | 162 |
| 24 | с. Лиман (МКОУ СОШ № 15) | - спортивный зал - футбольное поле | 162 4500 |
| 25 | с. Лиман, (ул. Ленина, 71А) | детская спортивная площадка для учебно- тренировочных занятий по игровым видам спорта | 640 |
| 26 | а. Юсуп-Кулакский (МКОУ СОШ № 19) | - спортивный зал - спортивная площадка (баскетбольная) | 162 180 |
| 27 | а. Юсуп-Кулакский (ул. Ленина 58а) | спортивно-игровая площадка (универсальная) | 590,32 |
| 28 | с. Большая Джалга (МБОУ СОШ № 2) | - спортивный зал - мини-футбольная - комплексная спортивная площадка | 162 800 568,75 |
| 29 | с. Большая Джалга (ул. Базарная, 6Б) | детская спортивная площадка для учебно- тренировочных занятий по игровым видам спорта | 640 |
| 30 | с. Первомайское (МКОУ СОШ № 11) | - спортивный зал - спортивная площадка (волейбольная) - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) | 150 162 364 162 |
| 31 | с. Первомайское (ул. 70 лет Октября, 10а) | детская спортивная площадка для учебно- тренировочных занятий по игровым видам спорта | 640 |
| 32 | п. Советское Руно (МКОУ СОШ № 7) | - спортивный зал - спортивная площадка (волейбольная, 2 шт.) - спортивная площадка(гандбольная) | 162 324 800 |
| 33 | п. Советское Руно (Центральная площадь, 1) | спортивный зал | 393 |
| 34 | п. Советское Руно (Центральная площадь, 13) | универсальная спортивная площадка | 660 |
| 35 | аул Малый Барханчак (МКОУ СОШ № 16) | - спортивный зал - спортивная площадка (волейбольная) | 162 162 |
| 36 | аул Малый Барханчак | спортивный зал | 288 |
| 37 | с. Октябрьское (МКОУ СОШ № 3) | - спортивный зал - мини-футбольное поле - футбольное поле | 162 800 5000 |
| 38 | с. Октябрьское (ул. Октябрьская, 215а) | многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута | 1100 |
| 39 | п. Красочный (МКОУ СОШ № 5) | - спортивный зал - спортивная площадка (волейбольная) - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (мини-футбол) | 168 162 392 800 |
| 40 | п. Красочный (ул. Центральная) | спортивный зал | 450 |

| 41 | п. Красочный (ул. Спортивная, 10) | футбольное поле (спортивные площадки) | 12728 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | п. Малые Родники (ГКУ «Специальная (коррекционная) школа- интернат № 13») | спортивный зал | 162 |
| 43 | с. Тахта (МКОУ СОШ № 8) | - спортивный зал - футбольное поле - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) | 162 3375 481 405 |
| 44 | с. Тахта | детская спортивная площадка для учебно- тренировочных занятий по игровым видам спорта | 806 |
| 45 | п. Лесная Дача (МКОУ СОШ № 17) | - спортивный зал - спортивная площадка (мини-футбол) - спортивная площадка (баскетбольная) | 162 800 288 |
| 46 | с. Красная Поляна (МКОУ СОШ № 20) | - спортивный зал - мини-футбольное поле - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) | 162 800 160 144 |
| 47 | с. Добровольное (МКОУ СОШ № 18) | - спортивный зал - спортивная площадка (мини-футбол) - спортивная площадка (волейбольная) | 162 2400 162 |
| 48 | с. Добровольное (ул. Ленина, 126) | комплексная спортивная площадка | 800 |
| 49 | с. Кевсала (МБОУ СОШ № 9) | - спортивный зал - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) | 162 280 162 |
| 50 | х. Красный Кундуль (ул. Красная, 56) | спортивный зал (аварийное состояние) | 162 |

Фактическая обеспеченность муниципального образования объектами в области физической культуры и спорта представлена в Таблице 11.

Таблица 11

Фактическая обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры

(расчет нормативной потребности в объектах спорта произведен в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244 (с изменениями на 14 апреля 2020 года) и Приказом Министерства спорта РФ от 24 февраля 2021 г. № 108 “О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры)

| Численность населения, человек | Норматив исходя из единовременной пропускной способности спортсооружений (ЕПС), чел. на 1 000 человек | Норматив ЕПС спортсоор., чел. | Фактическая ЕПС спортсоор. | Дефицит, ЕПС | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56197 | 122 | 6856 | 3358 | 3498 | 48.97 |

Из приведенной таблицы следует, что обеспеченность Ипатовского городского округа Ставропольского края  необходимым количеством  спортивных сооружений составляет менее 50 %.

В настоящее время Ипатовский городской округ не достаточно обеспечен необходимым количеством  спортивных залов, плоскостных спортивных сооружений и плавательных бассейнов.

4. В области культуры

Перечень объектов социальной инфраструктуры в области культуры, расположенных на территории Ипатовского городского округа представлен в Таблице 12.

Таблица 12

Объекты социальной инфраструктуры в области культуры

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКУК «Социально – культурное объединение с. Большая Джалга» | с. Большая Джалга, ул. Базарная, 6 |
| 2 | МКУК «Большевистское социально-культурное объединение» | пос. Большевик, ул. Ленина, 1 |
| 3 | Сельский клуб (филиал МКУК «Большевистское социально-культурное объединение») | пос. Залесный, ул. Песчаная, 9 |
| 4 | Сельский клуб (филиал МКУК «Большевистское социально-культурное объединение») | пос. Правокугультинский, ул. Комсомольская, 16 |
| 5 | Сельский клуб (филиал МКУ «Большевистское социально-культурное объединение») | пос. Верхнетахтинский, ул. Северная, 2. |
| 6 | МКУК«Бурукшунское социально-культурное объединение» | с. Бурукшун, пер. Музыкальный, 4 |
| 7 | МКУК «Винодельненский Дом культуры» | пос. Винодельненский, ул. Советская, 1 |
| 8 | МКУК «Добровольненский дом культуры» | с. Добровольное, ул. Ленина, 126 |
| 9 | МКУК «Золотаревское социально-культурное объединение» | с. Золотарёвка, ул. Юбилейная, 39 |
| 10 | Сельский клуб (филиал МКУК «Золотаревское социально-культурное объединение») | с. Родники, ул. Новая, 33 |
| 11 | Сельский клуб (филиал МКУК «Золотаревское социально-культурное объединение») | с. Софиевка, ул. Пролетарская, 44 |
| 12 | МКУК«Кевсалинское социально-культурное объединение» | с. Кевсала, ул. Ленина, 165 |
| 13 | МКУК «Красочное социально-культурное объединение» | пос. Красочный, ул. Центральная , 8 |
| 14 | Сельский клуб (филиал МКУК «Красочное социально-культурное объединение») | пос. Горлинка, ул. Молодежная, 6 |
| 15 | Сельский клуб (филиал МКУК «Красочное социально-культурное объединение») | пос. Малоипатовский, ул. Комсомольская, 2 |
| 16 | Сельский клуб (филиал МКУК «Красочное социально-культурное объединение») | пос. Новокрасочный, ул. Клубная, 8 |
| 17 | МКУК «Леснодачнеское социально-культурное объединение» | с. Лесная Дача, ул. Мира, 8 |
| 18 | Сельский клуб (филиал МКУК «Леснодачнеское социально-культурное объединение») | с. Красная Поляна, ул. Ленина, 55 |
| 19 | МКУК «Лиманское социально-культурное объединение» | с. Лиман, ул. Ленина, 71 |
| 20 | Сельский клуб (филиал МКУК «Лиманское социально-культурное объединение») | а. Юсуп-кулакский, ул. Центральная, 1 |
| 21 | Сельский клуб (филиал МКУК «Лиманское социально-культурное объединение») | х. Мелиорация, ул. Шоссейная, 1 |
| 22 | МКУК «Мало-Барханчакское социально-культурное объединение» | а. Малый Барханчак, ул. Центральная , 14 |
| 23 | Сельский клуб (филиал МКУК «Мало-Барханчакское социально-культурное объединение») | а. Верхний Барханчак, ул. Гагарина,38-а |
| 24 | Сельский клуб (филиал МКУК «Мало-Барханчакское социально-культурное объединение») | а. Нижний Барханчак, ул. Буденного, 29-б |
| 25 | МКУК «Центр культуры и досуга» с. Октябрьского | с. Октябрьское, ул. Калинина, 122/1 |
| 26 | МКУК «Первомайское социально-культурное объединение» | с. Первомайское, ул. Попова, 37 |
| 27 | МКУК «Советскорунное социально-культурное объединение» | пос. Советское Руно, Центральная площадь, 2 |
| 28 | Сельский клуб (филиал МКУК «Советскорунное социально-культурное объединение») | пос. Двуречный, ул. Совхозная, 25 |
| 29 | МБУК «Ипатовская централизованная клубная система» | г. Ипатово, ул. Ленина 111 |
| 30 | Просмотровый зал (филиал МБУК «Ипатовская централизованная клубная система») | г. Ипатово, ул. Ленина, 347 |
| 31 | Сельский клуб (филиал МБУК «Ипатовская централизованная клубная система») | х. Бондариевский, ул. Спартака,15 |
| 32 | Сельский клуб (филиал МБУК «Ипатовская централизованная клубная система») | х. Кочержинский, ул. Ипатова,42 |
| 33 | ММБУК «Культурно-досуговый центр» | г. Ипатово, ул. Ленина, 109 |
| 34 | МКУК «Тахтинское СКО» | с. Тахта, ул. Ленина,115 |
| 35 | РМКУК «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» с тремя отделениями. 26 библиотек входят в состав поселенческих домов культуры | г. Ипатово, ул. Ленина, 111 |
| 36 | МБУ ДО «Детская школа искусств» | г. Ипатово, ул. Свердлова, 37 |
| 37 | МБУ ДО «Детская художественная школа» | г. Ипатово, ул. Гагарина, 65 |
| 38 | Ипатовский районный краеведческий музей | г. Ипатово, ул. Ленинградская, 57 |
| 39 | Кинотеатр «Октябрь» | г. Ипатово, ул. Ленина, 109 |

Фактическая обеспеченность муниципального образования объектами в области культуры представлена в Таблице 13.

Таблица 13

Фактическая обеспеченность объектами культуры

| № п/п | Наименование учреждения | Норматив | Фактическое наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселенческая библиотека | 1 объектв административном центре района | 1 |
| 2 | Детская библиотека | 1 в административном центре района | 1 |
| 3 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 в административном центре района | 1 |
| 4 | Краеведческий музей | 1 | 1 |
| 5 | Концертный зал | 1 | 1 |
| 6 | Учреждения культуры клубного типа | 1 | 34 |
| 7 | Кинозал | 1 | 1 |

В настоящее время Ипатовский городской округ обеспечен необходимым количеством  объектов социальной инфраструктуры в области культуры, дефицит отсутствует.

Исходя из данных, представленных в Таблицах № 3-15 следуют следующие выводы:

1. Дефицит мест в двух средних общеобразовательных школах г. Ипатово.

2. Риск закрытия или понижения статуса некоторых сельских малокомплектных школ и детских садов.

3. Дефицит больничных коек в количестве 301.

4. Значительный дефицит в плоскостных спортивных сооружениях и бассейнах.

Генеральным планом предусмотрено:

1. Численность населения на расчетный период в количестве 49177 человек.

2. Численность детей дошкольного возраста в количестве 4295 детей, в том числе:

- г. Ипатово – 1757 детей;

- сельские населенные пункты – 2538 детей.

3. Численность детей школьного возраста в количестве 6096 детей, в том числе:

- г. Ипатово – 2491 детей;

- сельские населенные пункты – 3605 детей.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с учетом прогнозируемого изменения численности населения представлен в Таблице 14.

Таблица 14

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспечения | Факт. наличие | Дефицит | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области образования |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения г. Ипатово (1757 детей) | мест | 65 мест на 100 детей до 7 лет | 1555 | 0 | 100 |
| Дошкольные образовательные учреждения сельских населенных пунктов (2538 детей) | мест | 45 мест на 100 детей до 7 лет | 1929 | 0 | 100 |
| Общеобразовательные учреждения г. Ипатово (2491 детей) | мест | 100 мест на 100 детей от 7 до 18 лет | 2601 | 0 | 100 |
| Общеобразовательные учреждения сельских населенных пунктов (3605 детей) | мест | 95 мест на 100 детей от 7 до 18 лет | 6538 | 0 | 100 |
| В области здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Стационары | коек | 13,47 на 1000 человек | 456 | 207 | 68,78 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 18,15 на 1000 человек | 1640 | 0 | 100 |
| В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | м.кв. | 7000-9000 на 1000 человек | 108188 | 236051-334405 | 24,44-31,43 |
| Физкультурно-спортивные залы | м.кв. | 60-80 на 1000 человек | 8213 | 0 | 100 |
| Бассейны | м.кв. | 20-25 на 1000 человек | 100 | 884-1129 | 8,14-10,16 |
| В области культуры |  |  |  |  |  |
| Межпоселенческая библиотека | объект | 1 в административном центре района | 1 | 0 | 100 |
| Детская библиотека | объект | 1 в административном центре района | 1 | 0 | 100 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | объект | 1 в административном центре района | 1 | 0 | 100 |
| Краеведческий музей | объект | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Концертный зал | объект | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Учреждения культуры клубного типа | объект | 1 | 34 | 0 | 100 |
| Кинозал | объект | 1 | 1 | 0 | 100 |

Исходя из данных, представленных в Таблице 14 следует, что в целях нормативного обеспечения населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры на расчетный период, необходимо:

1. Увеличение количества коечных мест в больницах (стационарах).

2. Строительство плоскостных спортивных сооружений.

3. Строительство бассейнов.

Имеющаяся нормативно-правовая база в необходимой степени обеспечивает функционирование и развитие социальной инфраструктуры.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана городских округов, поселений осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры.

Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях.

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлен в Таблице 15.

Таблица 15

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. В области образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МКОУ СОШ № 6 | г. Ипатово | Учебный блок на 400 мест | Строительство | 2025 |
| 1.2 | Детский сад | г. Ипатово | 80 мест | Строительство | 2024 |
| 1.3 | МКОУ СОШ № 17 | с. Лесная Дача | 243 места | Реконструкция | 2023 |
| 1.4 | МКОУ СОШ № 1 | г. Ипатово | 30 мест | Реконструкция | 2022 |
| 1.5 | Здание школы искусств | г. Ипатово | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2. В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров для воркаута | с. Октябрьское | Площадка – 22х42 м Зона уличных тренажеров – 22х8 м | Строительство | 2021 |
| 2.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | г. Ипатово | S – 42х24 м | Строительство | 2030 |
| 2.3 | Крытый ледовый каток для массового катания с искусственным льдом | г. Ипатово | Определяется проектом | Строительство | 2025 |
| 2.4 | Универсальный спортивный зал | с. Большая Джалга | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.5 | Универсальный спортивный зал | с. Золотаревка | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.6 | Спортивный зал | п. Большевик | Определяется проектом | Строительство | 2024 |
| 2.7 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | п. Большевик | S – 800 м2 | Строительство | 2022 |
| 2.8 | Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Большая Джалга | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.9 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | с. Бурукшун | S – 800м2 | Строительство | 2026-2040 |
| 2.10 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | п. Винодельненский | S – 800м2 | Строительство | 2022 |
| 2.11 | Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | п. Винодельненский | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.12 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | с. Родники | S – 800м2 | Строительство | 2023 |
| 2.13 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | с. Софиевка | S – 800м2 | Строительство | 2023 |
| 2.14 | Спортивный зал | п. Красочный | Определяется проектом | Реконструкция | 2022 |
| 2.15 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | с. Лесная Дача | S – 800м2 | Строительство | 2021 |
| 2.16 | Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | п. Советское Руно | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.17 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | х. Мелиорация | S – 800м2 | Строительство | 2024 |
| 2.18 | Крытый спортивный комплекс | с. Тахта | Вместимость – 100 мест | Строительство | 2026-2040 |
| 2.19 | Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Тахта | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.20 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | с. Красная Поляна | S – 800м2 | Строительство | 2021 |
| 2.21 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | п. Красочный | S – 800м2 | Строительство | 2021 |
| 2.22 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | с. Кевсала | S – 800м2 | Строительство | 2021 |
| 2.23 | Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Кевсала | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.24 | Крытый спортивный комплекс | с. Кевсала | Вместимость 100 мест | Строительство | 2022 |
| 2.25 | Мотодром | г. Ипатово | Определяется проектом | Строительство | 2022 |
| 2.26 | Мотодром | с. Октябрьское | Определяется проектом | Строительство | 2025 |
| 2.27 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | S – 800 м2 | Строительство | 2021 |
| 2.28 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | S – 800 м2 | Строительство | 2022 |
| 2.29 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | S – 800 м2 | Строительство | 2023 |
| 2.30 | Крытый спортивный комплекс | с. Лиман | Вместимость 100 мест | Строительство | 2026-2040 |
| 2.31 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | аул Нижний Барханчак | S – 800 м2 | Строительство | 2022 |
| 2.32 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | Аул Верхний Барханчак | S – 800 м2 | Строительство | 2022 |
| 2.33 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | аул Малый Барханчак | S – 800 м2 | Строительство | 2025 |
| 2.34 | Спортивный зал | аул Малый Барханчак | Определяется проектом | Реконструкция | 2024 |
| 2.35 | Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | аул Малый Барханчак | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.36 | Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Октябрьское | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.37 | Крытый спортивный комплекс | с. Октябрьское | Вместимость 100 мест | Строительство | 2025 |
| 2.38 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | с. Крестьянское | S – 800 м2 | Строительство | 2024 |
| 2.39 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | х. Бондаревский | S – 800 м2 | Строительство | 2024 |
| 2.40 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | п. Залесный | S – 800 м2 | Строительство | 2024 |
| 2.41 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | п. Правокугультинский | S – 800 м2 | Строительство | 2024 |
| 2.42 | Детская спортивная площадка | п. Советское Руно | S – 2000 м2 | Строительство | 2023 |
| 2.43 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | S – 18300 м2 | Строительство | 2022 |
| 2.44 | Спортивный объект | г. Ипатово | Определяется проектом | Строительство | 2025 |
| 3. В области культуры |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дом культуры | с. Советское Руно | Определяется проектом | Реконструкция | 2022 |
| 3.2 | Дом культуры | с. Добровольное | Определяется проектом | Реконструкция | 2023 |
| 3.3 | Дом культуры | с. Золотаревка | Определяется проектом | Ремонт | 2024 |

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлена в Приложении 1.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры позволит достичь определенных социальных эффектов:

1.	Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию муниципального образования квалифицированных кадров.

2.	Значительное развитие отрасли физической культуры и спорта.

3.	Улучшение качества жизни населения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры представлены в Таблице 16.

Таблица 16

Целевые индикаторы

| № п/п | Мероприятие | Местоположение объекта | Показатели развития |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. В области образования |  |  |  |
| 1.1 | Строительство учебного блока МКОУ СОШ № 6 | г. Ипатово | увеличение количества мест в средних общеобразовательных школах |
| 1.2 | Строительство детского сада | г. Ипатово | увеличение мест в детских садах |
| 1.3 | Реконструкция МКОУ СОШ № 17 | с. Лесная Дача | улучшение материально-технической базы |
| 1.4 | Реконструкция МКОУ СОШ № 1 | г. Ипатово | улучшение материально-технической базы |
| 1.5 | Строительство здания школы искусств | г. Ипатово | увеличение количества объектов дополнительного образования |
| 2. В области физической культуры и спорта |  |  |  |
| 2.1 | Строительство многофункциональной спортивно-игровая площадки с зоной уличных тренажеров для воркаута | с. Октябрьское | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | г. Ипатово | увеличение площади спортивных залов и бассейнов |
| 2.3 | Строительство крытого ледового катка для массового катания с искусственным льдом | г. Ипатово | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.4 | Строительство универсального спортивного зала | с. Большая Джалга | увеличение площади спортивных залов |
| 2.5 | Строительство универсального спортивного зала | с. Золотаревка | увеличение площади спортивных залов |
| 2.6 | Строительство спортивного зала | п. Большевик | увеличение площади спортивных залов |
| 2.7 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | п. Большевик | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.8 | Строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Большая Джалга | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.9 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | с. Бурукшун | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.10 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | п. Винодельненский | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.11 | Строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | п. Винодельненский | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.12 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | с. Родники | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.13 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | с. Софиевка | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.14 | Реконструкция спортивного зала | п. Красочный | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.15 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | с. Лесная Дача | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.16 | Строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | п. Советское Руно | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.17 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | х. Мелиорация | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.18 | Строительство крытого спортивного комплекса | с. Тахта | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.19 | Строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Тахта | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.20 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | с. Красная Поляна | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.21 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | п. Красочный | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.22 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | с. Кевсала | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.23 | Строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Кевсала | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.24 | Строительство крытого спортивного комплекса | с. Кевсала | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.25 | Строительство мотодрома | г. Ипатово | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.26 | Строительство мотодрома | с. Октябрьское | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.27 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.28 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.29 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.30 | Строительство крытого спортивного комплекса | с. Лиман | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.31 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | аул Нижний Барханчак | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.32 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | Аул Верхний Барханчак | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.33 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | аул Малый Барханчак | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.34 | Реконструкция спортивного зала | аул Малый Барханчак | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.35 | Строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | аул Малый Барханчак | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.36 | Строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Октябрьское | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.37 | Строительство крытого спортивного комплекса | с. Октябрьское | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.38 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | с. Крестьянское | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.39 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | х. Бондаревский | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.40 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | п. Залесный | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.41 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | п. Правокугультинский | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.42 | Строительство детской спортивной площадки | п. Советское Руно | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.43 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.44 | Строительство спортивного объекта | г. Ипатово | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 3. В области культуры |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция дома культуры | с. Советское Руно | улучшение материально-технической базы |
| 3.2 | Реконструкция дома культуры | с. Добровольное | улучшение материально-технической базы |
| 3.3 | Ремонт дома культуры | с. Золотаревка | улучшение материально-технической базы |

6. оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

Настоящей программой предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры:

1. В области образования, что позволит увеличить количество мест в дошкольных образовательных учреждениях (80 новых мест), средних общеобразовательных школах (400 новых мест). Кроме того, на территории муниципального образования запланировано строительство нового объекта дополнительного образования – здания школы искусств.

2. В области физической культуры и спорта, что позволит увеличить площадь плоскостных спортивных сооружений (порядка 52000 м.кв. новой площади), площадь спортивных залов (порядка 4200 м.кв. новой площади) и площадь зеркала воды бассейнов (порядка 375 м.кв. новой площади зеркала воды).

Обеспеченность муниципального образования объектами социальной инфраструктуры на расчетный период в результате строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлена в Таблице 17.

Таблица 17

Обеспеченность муниципального образования объектами социальной инфраструктуры на расчетный период

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспечения | Факт. наличие | Дефицит | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области образования |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения г. Ипатово (1757 детей) | мест | 65 мест на 100 детей до 7 лет | 1635 | 0 | 100 |
| Дошкольные образовательные учреждения сельских населенных пунктов (2538 детей) | мест | 45 мест на 100 детей до 7 лет | 1929 | 0 | 100 |
| Общеобразовательные учреждения г. Ипатово (2491 детей) | мест | 100 мест на 100 детей от 7 до 18 лет | 3001 | 0 | 100 |
| Общеобразовательные учреждения сельских населенных пунктов (3605 детей) | мест | 95 мест на 100 детей от 7 до 18 лет | 6538 | 0 | 100 |
| В области здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Стационары | коек | 13,47 на 1000 человек | 456 | 207 | 68,78 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 18,15 на 1000 человек | 1640 | 0 | 100 |
| В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | м.кв. | 7000-9000 на 1000 человек | 160188 | 184051-282405 | 36,19-46,53 |
| Физкультурно-спортивные залы | м.кв. | 60-80 на 1000 человек | 12413 | 0 | 100 |
| Бассейны | м.кв. | 20-25 на 1000 человек | 475 | 509-755 | 38,62-48,27 |
| В области культуры |  |  |  |  |  |
| Межпоселенческая библиотека | объект | 1 в административном центре района | 1 | 0 | 100 |
| Детская библиотека | объект | 1 в административном центре района | 1 | 0 | 100 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | объект | 1 в административном центре района | 1 | 0 | 100 |
| Краеведческий музей | объект | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Концертный зал | объект | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Учреждения культуры клубного типа | объект | 1 | 34 | 0 | 100 |
| Кинозал | объект | 1 | 1 | 0 | 100 |

Изменение обеспеченности муниципального образования объектами социальной инфраструктуры на текущий момент и расчетный период приведены в Таблице 18.

Таблица 18

Изменение обеспеченности объектами социальной инфраструктуры

| Наименование объекта | Обеспеченность, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | На текущий момент | На расчетный период |
| В области образования |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения г. Ипатово | 100 | 100 |
| Дошкольные образовательные учреждения сельских населенных пунктов | 100 | 100 |
| Общеобразовательные учреждения г. Ипатово | 100 | 100 |
| Общеобразовательные учреждения сельских населенных пунктов | 100 | 100 |
| В области здравоохранения |  |  |
| Стационары | 60,24 | 68,78 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 100 | 100 |
| В области физической культуры и спорта |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | 21,39-27,5 | 36,19-46,53 |
| Физкультурно-спортивные залы | 100 | 100 |
| Бассейны | 7,12-8,9 | 38,62-48,27 |
| В области культуры |  |  |
| Межпоселенческая библиотека | 100 | 100 |
| Детская библиотека | 100 | 100 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 100 | 100 |
| Краеведческий музей | 100 | 100 |
| Концертный зал | 100 | 100 |
| Учреждения культуры клубного типа | 100 | 100 |
| Кинозал | 100 | 100 |

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных генеральным планом, не позволяет достичь 100% обеспеченности населения данными объектами на расчетный период.

Обеспеченность населения больничными стационарами на расчетный период составляет 68,78%. Отмечается наличие дефицита в размере 207 коек.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями на расчетный период составляет 68,2%. Отмечается наличие дефицита ЕПС спортивных сооружений в размере 2178 чел. за смену.

На основании изложенного, в качестве мероприятий по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры рекомендовано внесение изменений в стратегию социально-экономического развития, предусматривающую: строительство дополнительных спортивных сооружений, а также строительство дополнительного корпуса больничного учреждения, позволяющего увеличить количество коечных мест.

Приложение 1

Объемы финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов

социальной инфраструктуры

Источник финансирования бюджеты всех уровней

| Наименование объекта | Параметры объекта | Мероприятие |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026-2040 |
| МКОУ СОШ № 6 | Учебный блок на 400 мест | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |
| Детский сад | 80 мест | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| МКОУ СОШ № 17 | 243 места | Реконструкция |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ СОШ № 1 | 30 мест | Реконструкция |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание школы искусств | Определяется проектом | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров для воркаута | Площадка – 22х42 м Зона уличных тренажеров – 22х8 м | Строительство |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | S – 42х24 м | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |
| Крытый ледовый каток для массового катания с искусственным льдом | Определяется проектом | Строительство |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Универсальный спортивный зал | Определяется проектом | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| Универсальный спортивный зал | Определяется проектом | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| Спортивный зал | Определяется проектом | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | Определяется проектом | Строительство |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | Определяется проектом | Строительство |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал | Определяется проектом | Реконструкция |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | Определяется проектом | Строительство |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| Крытый спортивный комплекс | Вместимость – 100 мест | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | Определяется проектом | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | Определяется проектом | Строительство |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крытый спортивный комплекс | Вместимость 100 мест | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| Мотодром | Определяется проектом | Строительство |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотодром | Определяется проектом | Строительство |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крытый спортивный комплекс | Вместимость 100 мест | Строительство |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал | Определяется проектом | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | Определяется проектом | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | Определяется проектом | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| Крытый спортивный комплекс | Вместимость 100 мест | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Детская спортивная площадка | S – 2000 м2 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 18300 м2 | Строительство |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный объект | Определяется проектом | Строительство |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры | Определяется проектом | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| Дом культуры | Определяется проектом | Реконструкция |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры | Определяется проектом | Ремонт |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 25 |  | 239 |  | 254 |  | 260 |  | 799 |  | 1604 |  |
|  |  |  | 3181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |