Утвержден

постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 03 августа 2022 г. № 1126

План

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2025 год.

| № п/п | Наименование объектов | Сроки производ ства работ | Ввод мощностей, м./тыс.м2 | Объем финансирования, тыс. рублей | В том числе за счет |  | Долевое участие бюджета городского округа % | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения , км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Субсидии тыс. рублей | Бюджета городского округа, тыс. рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чонгарская(от ул. Чапаева до ул. Калинина) и участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Южный обход» (от ул. Объездная до ул. Чапаева) в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2-4 кв. 2025 г. | 1827/11,287 | 30922,33700 | 29376,22015 | 1546,11685 | 5 | 1,827 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к пос. Правокугультинский от автомобильной дороги «Преградное-Тахта-Ипатово» Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2-4 кв. 2025 г. | 3800/22,900 | 69077,662000 | 65623,74090 | 3453,88110 | 5 | 3,800 |
|  | ИТОГО | х | 5627/34,187 | 99999,99900 | 94999,99905 | 4999,99995 | 5 | 5,627 |

_______________________________________________