ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 ноября 2022 г.                             г. Ипатово                                            № 1746

О ходе выполнения за январь-сентябрь 2022 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1699

Рассмотрев информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе выполнения за январь-сентябрь 2022 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1699 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 232, от 24 августа 2021 г. № 1244, от 29 декабря 2021 г. № 2012, от 15 июня 2022 г. № 888, от 27 сентября 2022 г. № 1492) (далее - Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя две подпрограммы:

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Программа предусматривает выполнение в 2022 году мероприятий с общим объемом финансирования 307 860,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 253 417,1 тысяч рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 54 443,5 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составило – 206 852,8 тысяч рублей – (67,2 процента к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета составило 164 911,1 тысяч рублей (65,1 процент к плану), за счет средств местного бюджета составило – 41 942,7 тысяч рублей – (77,0 процентов к плану).

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусматривает выполнение в 2022 году мероприятий с объемом финансирования из местного бюджета – 24 000,3 тысяч рублей.

За отчетный период кассовое исполнение мероприятий подпрограммы составило – 19 953,3 тысяч рублей – 83,1 процент к плану). В ходе реализации подпрограммы выполнено зимнее содержание, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия - 6641,5 метров квадратных автомобильных дорог, нанесена горизонтальная дорожная разметка, обустроено три пешеходных перехода, проведено техническое обследование двух мостов, заменено и установлено 149 дорожных знаков, содержание семи светофорных объектов г. Ипатово.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусматривает выполнение в 2022 году мероприятий с объемом финансирования 283 860,3 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 253 417,1 тысяч рублей, местного бюджета – 30 443,2 тысяч рублей.

За отчетный период кассовое исполнение мероприятий подпрограммы составило 187 457,5 тысяч рублей – (66,0 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета составило 164 911,1 тысяч рублей (65,1 процент к плану), за счет средств местного бюджета составило – 22 546,4 тысяч рублей – (74,1 процент к плану). В ходе реализации подпрограммы выполнен ремонт автомобильных дорог: с асфальтобетонным покрытием общей протяженностью – 9,080 километра, в щебеночном исполнении – 11,8 километра, тротуара - 0,164 километра.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе выполнения за январь-сентябрь 2022 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1699 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021г. № 232, от 24 августа 2021 г. № 1244, от 29 декабря 2021 г. № 2012, от 15 июня 2022 г. № 888, от 27 сентября 2022 г. № 1492) (далее - Программа).

2. Поручить управлению по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом-графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2022 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения – до 25 декабря 2022 года).

2.3 Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого исполнения средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу

(срок исполнения – до 20 декабря 2022 года).

3. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства,

охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Н.С. Головинова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина