РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2021 г.                              г. Ипатово                                        № 570-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2021 год», утвержденный распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2020 г. № 516-р

В соответствии с решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2021 г. № 198 «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 150 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края»

1. Внести изменения в детальный план - график реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2020 г. № 516-р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2021 г. № 97-р, 06 сентября 2021 г. № 385-р), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Сушко Т.Н.

4. Настоящее распоряжение вступает со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина

Утвержден

распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 24 декабря 2020 г. № 516-р (в редакции распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 30 декабря 2021 г № 570-р

Детальный план –график

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  |  | Средства участников Программы2 | Налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы1 | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | 340107,77 | 0,00 | 0,00 | 283511,90 | 0,00 | 0,00 | 340107,77 |
| I.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,(далее –Подпрограмма), всего | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | 26522,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26522,07 |
| I.1.1 | основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | контрольное событие: Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2 | основное мероприятие «Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  | контрольное событие: Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | основное мероприятие «Улучшение условий движения и устранение аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования» Подпрограммы, всего: | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | 26510,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26510,07 |
|  | контрольное событие: Количество изготовленных смет | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие: Количество замененных и установленных дорожных знаков | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие: Количество светофорных объектов, на которых выполнено содержание | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие: Количество обустроенных пешеходных переходов | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие Протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4. | основное мероприятие «Проведение плановых проверок на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в установленные сроки» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие: Количество проведенных плановых проверок на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | 313585,70 | 0,00 | 0,00 | 283511,90 | 0,00 | 0,00 | 313585,70 |
| I.2.1. | основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и тротуаров» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | 313585,70 | 0,00 | 0,00 | 283511,90 | 0,00 | 0,00 | 313585,70 |
|  | контрольное событие: Протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием на которых выполнен ремонт | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие: Протяженность автомобильных дорог в щебеночном исполнении на которых выполнен ремонт | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие: Протяженность отремонтированных тротуаров | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие количество реализованных инициативных проектов | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | основное мероприятие: Обеспечение транспортного сообщения | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие: Количество обслуживаемых автобусных маршрутов | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |